**Рабочий график (план проведения) практики**

Обучающийся: Мясников Максим Александрович Группа: ПИН-44

Направление: Программная инженерия

Образовательная программа: 09.03.04 Программные технологии распределенной обработки информации

Вид практики: научно-исследовательская практика

Весенний семестр 2021/2022 учебного года

Место практики: ООО "Кодэстетик" (до 27.04.2021 ООО "АйТи Глобал")

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Раздел индивидуального задания | Сроки выполнения | Форма отчетности |
| 1 | Отладка и профилирование программы | 01.04.2022 – 07.04.2022 | Отчет |
| 2 | Описание средств отладки | 08.04.2022 – 14.04.2022 | Отчет |
| 3 | Составление кейс-тестов для тестирования | 15.04.2022 – 21.04.2022 | Отчет |
| 4 | Тестирование программы | 22.04.2022 – 28.04.2022 | Отчет |
| 5 | Описание средств тестирования | 29.04.2022 – 05.05.2022 | Отчет |
| 6 | Устранение полученных ошибок | 06.05.2022 – 12.05.2022 | Отчет |
| 7 | Подготовка отчета по производственной практике | 13.05.2022 – 19.05.2022 | Отчет |
| 8 | Дифференцированный зачет по научно-исследовательской практике | 19.05.2022 | Дифференцированный зачет |

Руководитель практики от МИЭТ / Гагарина Л.Г./

Руководитель практики   
от организации / Капитанов А.Е. /

Обучающийся / Мясников М.А./